Warszawa, ...................... 2009 r

# Umowa o dzieło nr ..../2009

( zwana dalej „Umową )

zawarta dnia ........................... r. w Ząbkach pomiędzy :

Badowski Damir Spółka Jawna z siedzibą w Ząbkach, ul. Piaskowa 2

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców  pod 
nr KRS  0000007419 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,

reprezentowaną przez:

Hannę Badowską – współwłaściciela firmy

zwaną dalej WYKONAWCĄ

a

…………….……………………………………… , NIP: ………………………, zamieszkałą: …………………………………………………..

Seria i numer dowodu osobistego: ……………………, PESEL: ……………………….

Telefony kontaktowe: …………………………………………………..

zwaną dalej ZLECAJĄCYM

§ 1

ZAKRES ROBÓT

- ZLECAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania:

budowę domu o wym. ……………………, z wykończonym jedynie parterem i niewykończonym poddaszem użytkowym, w systemie lekkiej konstrukcji drewnianej [kanadyjskiej], według standardu firmy DAMIR, oraz zgodnie załącznikami nr.1 i 2 do niniejszej umowy.

- Adres budowy: ……………………………………….

- Zakres robót nie obejmuje:, cyklinowania, szlifowania i lakierowania podłóg 
i elementów drewnianych wewnątrz budynku, ułożenia glazury 
i terakoty, „białego montażu” i usunięcia śmieci powstałych w trakcie budowy [brygada zostawia je w jednym miejscu].

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania prac objętych niniejszą umową.

- Wykonanie robót  z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Utrzymywanie porządku na budowie, przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.

§ 3

OBOWIĄZKI ZLECAJĄCEGO

- Zapewnienie miejsca składowania materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

- Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy.

- Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody do nieodpłatnego z nich korzystania.

- Udostępnienie możliwości korzystania z WC

- Uzgadniania na bieżąco wszelkich występujących w trakcie wykonywania robót wątpliwości.

- Wszystkie formalności związane z budową, takie jak: uzyskanie pozwolenia na budowę, pomiary geodezyjne, niwelacja terenu, wynajęcie kierownika budowy, projekty instalacji [w tym wyłącznika różnicowo prądowego], pomiary 
i zaświadczenia dot. instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej ZLECAJĄCY załatwia we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 4

TERMINY

- WYKONAWCA przystąpi do wykonania robót w dniu  ustalonym przez obie strony.

- Przewidywany termin zakończenia prac strony ustalają na ………………………. r

- szczegółowy harmonogram prac strony ustala aneksem do w/w umowy

- Warunkiem dotrzymania uzgodnionych terminów jest:

  - dotrzymanie terminów płatności przejściowych przez ZLECAJĄCEGO

  - załatwieniem wszystkich niezbędnych formalności przez ZLECAJĄCEGO

- Terminy podane wyżej mogą ulec przedłużeniu w przypadku wprowadzenia przez ZLECAJACEGO zmian i robót dodatkowych nie przewidzianych w zakresie robót objętych niniejszą umową lub z powodu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych.

§ 5

PŁATNOŚCI

- Strony ustaliły cenę za wyprodukowanie, transport i montaż domu na placu ZLECAJĄCEGO, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej umowy, na sumę .............................................. zł brutto[wraz z 7% podatkiem VAT] – słownie złotych: ......................................................................................................................

- Kwota powyższa wpłacona będzie na konto WYKONAWCY w Fortis Banku, nr konta: 87160011690003013200603001, w następującym podziale:

  - zaliczka, w wysokości 10%  wartości umowy, tj. ............................zł [słownie: złotych ..........................................................] – w dniu podpisania niniejszej umowy.

  - I rata, w wysokości 10%  wartości umowy, tj. ............................zł [słownie: złotych ..........................................................] – w dniu zakończenia budowy fundamentu domu.

  - II rata, w wysokości 30  % wartości umowy, tj. .......................................zł [słownie złotych...............................................] – 
w dniu dostarczenia elementów domu na plac budowy

  - III rata, w wysokości 30 %wartości umowy, tj. ..............................................zł [słownie złotych ...............................................] -  w dniu zakończenia budynku w stanie surowym zamkniętym.

  - IV rata, w wysokości 20 % wartości umowy, tj. ............................................. zł [słownie złotych ...................................................] – w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

- Niedokonanie wpłaty zgodnie z pkt. 2 b, w uzgodnionym terminie upoważnia WYKONAWCĘ do przerwania robót montażowych, w konsekwencji zmiany terminu końcowego wykonania robót. Do czasu dokonania powyższych wpłat dostarczony materiał pozostaje własnością WYKONAWCY i może być wywieziony z placu budowy w razie nieskuteczności wezwań do zapłaty.

- Przez datę dokonania wpłaty rozumie się datę wpłacenia określonej kwoty do kasy WYKONAWCY lub przesłania dowodu wpłaty na konto [kserokopia].

- Gdyby wprowadzone zostały inne podatki i świadczenia publicznoprawne 
o charakterze cenotwórczym, które są niezależne od woli stron, cena podana w § 5 niniejszej umowy, zmieni się proporcjonalnie do zmiany tych świadczeń lub opłat.

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na okres 36 miesięcy od zakończenia robót, pod warunkiem prawidłowej eksploatacji budynku, tj. utrzymywania go w stałej temperaturze dodatniej i prawidłowej wentylacji.

- ZLECAJĄCY traci prawo do powyższej gwarancji, jeżeli w trakcie budowy samowolnie wprowadził zmiany nie uzgodnione z WYKONAWCĄ lub siłami własnymi czy obcymi prowadził w budynku prace nie objęte zakresem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- ZLECAJĄCY może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie aneksów pod rygorem nieważności umowy.

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 8

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA

# Text boxes

Pawilon handlowy:

03-687 Warszawa ul. Łodygowa 63

tel/fax:(022) 6789002 kom.0503647565

Zakład produkcyjny:

19-411 Świętajno k / Olecka

tel/fax: (087) 521-54-95

www.damir.com.pl

NIP: 125-09-06-280  Regon: 013087577

Fortis Bank :87160011690003013200603001