**Etapy budowy domu**

**Etap 0 - załatwianie formalności**
- załatwianie niezbędnych pozwoleń , wpisów i zgłoszeń do urzędów
- projektowanie przyłączy wraz z pozwoleniami odpowiednich instytucji
- wprowadzanie zmian w posiadanym projekcie

**Etap I - stan zerowy**
- fundamenty
- instalacje Wod Kan wewnątrz fundamentów
- chudy beton
- izolacje termiczne i przeciw wilgociowe fundamentów
- drenaż

**Etap II - stan surowy otwarty**
to co powyżej plus :
- ściany zewnętrzne
- ściany działowe
- stropy
- więźba dachowa
- obróbki blacharskie
- pokrycie dachu
- okna połaciowe (dachowe)
- rynny i rury spustowe

**Etap III - stan surowy zamknięty**to co powyżej plus :
- wstawienie okien
- montaż drzwi garażowych oraz wejściowych

**Etap IV - stan deweloperski**
to co powyżej plus :
- ocieplenie ścian oraz elewacje w kolorze
- ocieplenie poddasza
- wykonanie przyłączy Wod - Kan - Gaz - CO , Telefon
- instalacje Wod - Kan - Gaz - CO , Elektryczna , Internetowa , Telefoniczna
- tynki wewnętrzne
- wylewki
- chodnik , opaska , dojazd do garażu
- ogrodzenie działki
- montaż bramy i furtki

**Etap V - stan pod klucz**
to co powyżej plus :
- posadzki
- "biały montaż" - gniazdka , włączniki itd
- flizy
- malowanie
- inne wg. Uzgodnień