**Etapy budowy domu**

**Etap 0 - załatwianie formalności**  
- załatwianie niezbędnych pozwoleń , wpisów i zgłoszeń do urzędów  
- projektowanie przyłączy wraz z pozwoleniami odpowiednich instytucji  
- wprowadzanie zmian w posiadanym projekcie

**Etap I - stan zerowy**   
- fundamenty  
- instalacje Wod Kan wewnątrz fundamentów  
- chudy beton  
- izolacje termiczne i przeciw wilgociowe fundamentów  
- drenaż

**Etap II - stan surowy otwarty**  
to co powyżej plus :  
- ściany zewnętrzne  
- ściany działowe  
- stropy  
- więźba dachowa  
- obróbki blacharskie  
- pokrycie dachu  
- okna połaciowe (dachowe)  
- rynny i rury spustowe

**Etap III - stan surowy zamknięty**to co powyżej plus :  
- wstawienie okien  
- montaż drzwi garażowych oraz wejściowych

**Etap IV - stan deweloperski**  
to co powyżej plus :  
- ocieplenie ścian oraz elewacje w kolorze  
- ocieplenie poddasza  
- wykonanie przyłączy Wod - Kan - Gaz - CO , Telefon  
- instalacje Wod - Kan - Gaz - CO , Elektryczna , Internetowa , Telefoniczna  
- tynki wewnętrzne  
- wylewki  
- chodnik , opaska , dojazd do garażu  
- ogrodzenie działki  
- montaż bramy i furtki

**Etap V - stan pod klucz**  
to co powyżej plus :  
- posadzki  
- "biały montaż" - gniazdka , włączniki itd  
- flizy  
- malowanie  
- inne wg. Uzgodnień